## Slide 1: Program rozvoje venkova 2014 - 2020
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
PŘÍKLADY DOBRÉ A ŠPATNÉ PRAXE
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PROJEKTECH
Ing. Lukáš Holubík

## Slide 2: Co je potřeba udělat než začneme zadávat veřejnou zakázku?
Nastudovat následující materiály:
  PŘÍRUČKA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020 (verze 4) – dále jen PŘÍRUČKA
  Seznam dokumentace z výběrového/zadávacího řízení

## Slide 3: Co je potřeba udělat než začneme zadávat veřejnou zakázku?
  Příručka k aplikaci – Veřejné zakázky PRV na eAGRI (v případě otevřené výzvy), výše uvedené se nachází na https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky
  Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
  Tabulka finančních oprav, která je přílohou všech Pravidel.

## Slide 4: Výpočet finanční opravy
Finanční opravy č. 1. -18. a 23. se počítají procentní sazbou z hodnoty dotace příslušné zakázky.
  Příklad: Zakázka: 1.000.000 Kč
  Dotace: 400.000 Kč
  Sazba Fop: 5%
  Vyčíslení FOp: 20.000 Kč
  Dotaco po FOp: 380.000 Kč

## Slide 5: Výpočet finanční opravy
Finanční opravy č. 19 – 22 se počítají procentní sazbou z hodnoty celé zakázky, minimální sazba je 25%.
  Příklad: Zakázka v Kč: 1.000.000 Kč
  Dotace: 400.000 Kč
  Sazba Fop: 25%
  Vyčíslení FOp: 250.000 Kč
  Dotace po FOp: 150.000 Kč
  .

## Slide 6: Nejčastější finanční opravy
FOp č. 3. Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek
FOp č. 9. Diskriminační vymezení předmětu zakázky
  Příliš konkrétní vymezení předmětu zakázky
  Položkový rozpočet obsahuje konkrétní typ výrobku
Notes: Fop č. 3 – nejvíce jeden den (2%), byly ale udělovány i sazby 5, 10, 25 a v jednom případě i 100 %.
Fop č. 9 – předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně. V rámci položkového rozpočtu je obsažen konkrétní typ výrobku……..
Fop č. 13 – Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje náležitosti z Příručky např. výzvu k doplnění/ objasnění nabídek. Nebo nesedí datumy – např. otevírání obálek dle ZD 1.12.2016. Posouzení a hodnocení proběhlo 30.11.2016. Nesplnění zadávacích podmínek – např. nabízený stroj není v souladu s technickými parametry, přesto vyhrál.
Fop č. 10 – Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky. Technická specifikace stroje je příliš obecná či chybí úplně. Není předložen žádný slepý položkový rozpočet, jen výkresová dokumentace atp.
Fop č. 11 – Nedodání některých kvalifikací vůbec či dodání jen některých nebo neúplných. „Staré” výpisy z rejstříků oproti požadavku v ZD, nedoložen výpis prokazující příslušné živnostenské oprávnění, nedostatečné reference atp.... a účastník nebyl vyzván k doplnění či opravě.

## Slide 7: Nejčastější finanční opravy
Fop č. 23 Jiné porušení výše neuvedené:
Smlouva nebyla uzavřena ve shodě s VŘ
Slučování zakázek – neumožnění dílčího plnění
Propojení dodavatelů
VŘ v uzavřené výzvě neobsahovalo alespoň 3 nabídky
Notes: Smlouva není v souladu s podmínkami z VŘ a vybranou nabídkou. Např.: jiné termíny realizace, neobsahuje všechna hodnocená kritéria, platební podmínky (např. ustanovení o zálohách) atp.

## Slide 8: Nejčastější finanční opravy
FOp 13. Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek
  Protokol o posouzení a hodnocení neobsahuje náležitosti příručky
  Data dokumentů nemají logickou posloupnost
  Nesplnění ZP – vysoutěžený stroj má jiné parametry
FOp č. 10. Nedostatečné vymezení předmětu zakázky
  ZP neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky
  Specifikace stroje je příliš obecná nebo chybí úplně
  U staveb není slepý položkový rozpočet
Notes: Fop č. 3 – nejvíce jeden den (2%), byly ale udělovány i sazby 5, 10, 25 a v jednom případě i 100 %.
Fop č. 9 – předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně. V rámci položkového rozpočtu je obsažen konkrétní typ výrobku……..
Fop č. 13 – Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje náležitosti z Příručky např. výzvu k doplnění/ objasnění nabídek. Nebo nesedí datumy – např. otevírání obálek dle ZD 1.12.2016. Posouzení a hodnocení proběhlo 30.11.2016. Nesplnění zadávacích podmínek – např. nabízený stroj není v souladu s technickými parametry, přesto vyhrál.
Fop č. 10 – Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky. Technická specifikace stroje je příliš obecná či chybí úplně. Není předložen žádný slepý položkový rozpočet, jen výkresová dokumentace atp.
Fop č. 11 – Nedodání některých kvalifikací vůbec či dodání jen některých nebo neúplných. „Staré” výpisy z rejstříků oproti požadavku v ZD, nedoložen výpis prokazující příslušné živnostenské oprávnění, nedostatečné reference atp.... a účastník nebyl vyzván k doplnění či opravě.

## Slide 9: CHYBY VZTAHUJÍCÍ SE K FOp č. 19 - 22
Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky (Příručka, bod 4.4.4)
Za podstatnou se považuje taková změna, která by:
umožnila účast jiných dodavatelů nebo ovlivnila jejich výběr za použití v původním výběrovém řízení
měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele
vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky

## Slide 10: Nedodržení termínu realizace zakázky
Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
  Vyšší moc – živelní pohroma, revoluce atd., žadatel musí prokázat.
  Uplatňovat sankce ze smlouvy vůči dodavateli, nastavit sankce v rozumné výši.
  Nastavit v ZP reálné termíny realizace nebo vyhradit možnost změny termínu realizace ze strany zadavatele.

## Slide 11: Příklad vyhrazeného posunu termínů realizace
V návrhu smlouvy či textu Oznámení/Výzvy/ZD je možno předem definovat situace, kdy lze následně dodatkem upravovat posuny termínů realizace plnění. Díky tomuto vyhrazení posunu termínů se pak nejedná o podstatnou změnu smlouvy.
Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

## Slide 12: Nedodržení závazně stanovených obchodních podmínek
Příklad: v návrhu smlouvy je uvedeno, že nebudou poskytovány zálohové platby, a v průběhu plnění zakázky jsou zálohové platby poskytnuty.
  Za použití v původním VŘ by tato skutečnost mohla mít vliv na výběr dodavatele.
  Dojde ke změně ekonomické rovnováhy zakázky ve prospěch vybraného dodavatele.

## Slide 13: PODSTATNOU ZMĚNOU ZÁVAZKU U STAVEBNÍCH PRACÍ NEJSOU
Změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejich hodnota je do 15% původní hodnoty zakázky.
Změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a jejichž hodnota je do 50% původní zakázky.
Změny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami – tzv. substituce.

## Slide 14: ZÁMĚNA POLOŽEK - SUBSTITUCE
Účel položky je srovnatelný s nahrazovanou položkou.
Cena nové položky je stejná nebo nižší ve vztahu k nahrazované položce
Kvalita nové položky je stejná nebo vyšší
Příklad: hodnota původní zakázky je 2.300.000,- Kč
Změna | Finanční dopad na zakázku
Keramická protiskluzová dlažba | -150 000 Kč
Litá protiskluzová podlaha | 150 000 Kč
Celkem | 0 Kč

## Slide 15: Změny neměnící celkovou povahu zakázky do 15%
Změna, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je do 15% původní hodnoty závazku u stavebních prací.
Příklad: hodnota původní zakázky je 2.300.000,- Kč
Změna | Finanční dopad na zakázku | Dopad na výpočet hodnoty změny
Keramická protiskluzová dlažba | -150 000 Kč | 150 000 Kč
Litá protiskluzová podlaha | 200 000 Kč | 200 000 Kč
Celkem | 50 000 Kč | 350 000 Kč
Hodnota změny v % | 2,17% | 15,22%

## Slide 16: Zadání dodatečných prací bez splnění podmínek Příručky
Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Nemění celkovou povahu zakázky.
Hodnota dodatečných prací je do 50% hodnoty původní zakázky.
Reálné navýšení zakázky je do 30%.

## Slide 17: Jak postupovat v případě potřeby nového VŘ?
Požádat SZIF, prostřednictvím Hlášení o změnách nebo vysvětlujícím dopisem, o možnost provést nové výběrové řízení.
Pokud bude nové výběrové řízení povoleno, bude to za podmínky, že bude provedeno v režimu otevřené výzvy dle bodu 3.1.2 PŘÍRUČKY.
Po provedení nového výběrového řízení musí být toto doloženo prostřednictvím Hlášení o změnách nebo v reakci na Žádost o doplnění na příslušné RO SZIF.

## Slide 18: Uzavřená výzva, cenový marketing, přímý nákup
Zadavatel nesmí vyzvat osobu (PO, FO), která má vztah k zadavateli zakázky, a to:
Osobu blízkou (řeší § 22, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku - osoba v přímé řadě – sourozenec, manžel, partner, aj.)
Osoba personálně propojena se zadavatelem, nebo
Osoba majetkově propojena se zadavatelem (dle Výpisu z registrů)

## Slide 19: Uzavřená výzva, cenový marketing
  Pokud zakázka není zveřejněna v otevřené výzvě nebo na el. tržišti, tak dodavatel, který podal nabídku nesmí:
    být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení
    být personálně ani majetkově propojen s jiným dodavatelem v tomtéž výběrovém řízení

## Slide 20: Nejčastější chyby při dokládání VŘ/ZŘ
Nedodržení termínů pro splnění Výzvy k doplnění nebo Nápravného opatření
  Sledovat svůj portál farmáře a reagovat na případné výzvy k doplnění
  CENOVÝ MARKETING – JAKO VÍTĚZNÁ MUSÍ BÝT VŽDY VYBRÁNA NABÍDKA S NEJNIŽŠÍ CENOU!

## Slide 21: NEJČASTĚJŠÍ KRÁCENÍ DOTACE
FINANČNÍ OPRAVY – chyby s návazností na výběrové řízení
SANKCE – porušení Pravidel
KOREKCE – uplatnění nezpůsobilých výdajů

## Slide 22: NEJČASTĚJI SE OPAKUJÍCÍ CHYBY
Nedoložení povinných příloh – D jinak „K“ nebo „C“
Žádost o doplnění neúplné dokumentace bez reakce = „C“
Nedodržení podmínky funkčního celku = „C“
Dodání platného stavebního řízení po podání ŽOD = „C“
Neplnění preferenčních kritérií = „C“

## Slide 23: NEJČASTĚJI SE OPAKUJÍCÍ CHYBY
Nenahlášení změn technické realizace projektu = „A“
Nedodržení termínu podání Žádosti o platbu = „A, B, C“
Uplatňování výdajů, které nejsou způsobilé = „K“, nad 10% i sankce dle Pravidel

## Slide 24: Doložení POTVRZENÍ O PŘIJETÍ u Žádosti o platbu
Projekty z výzvy roku 2017
  Do termínu stanoveného Dohodou musí být doručeno podepsané POTVRZENÍ O PŘIJETÍ
Projekty z výzev roku 2018
  POTVRZENÍ O PŘIJETÍ se již dokládat nemusí

## Slide 25: Kontrola preferenčních kritérií
Ke KFRP doložit protokol, že MAS zkontrolovala PK – výzvy 2017, od 2018 je anketa v ŽOPl
PK s plněním „do budoucna“ si musí rovněž pohlídat MAS
  Výjimkou jsou PM – tam bude SZIF zakládat EX-POST kontroly na PM
  Při ohlašování EX-POST kontroly na PM bude postupováno stejně jako u KFRP – zástupce MAS bude na toto upozorněn

## Slide 26: Děkuji za pozornost Ing. Lukáš Holubík tel. +420 733 696 547 lukas.holubik@szif.cz